**Отчет о результатах выполнения работ по компенсационному озеленению**

**в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **% выполнения** |
| 1. | Восстановление газонов | м.кв. | 8531,05 | 101,3% |
| 2. | Посадка кустарников | шт. | 2990 | 100% |
| 3. | Посадка деревьев | шт. | 98 | 100% |